PROPOSAL

HILIRISASI RISET

JUDUL PENELITIAN

Pengembangan Sistem Monitoring dan Otomatisasi Web dan Media Sosial Terintegrasi berbasis Agentic AI untuk Mendukung Promosi Digital Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro

TIM PENELITI:

Satriawan Rasyid Purnama, S.Kom., M.Cs.  NUPTK. 7853776677130152

Adhe Setya Pramayoga, M.T.                          NIDN. 199112092024061001

DEPARTEMEN INFORMATIKA

FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA

UNIVERSITAS DIPONEGORO

TAHUN 2026

#### PROPOSAL RISET FAKULTAS FSM UNDIP

1.	Judul Penelitian	 :	Pengembangan Sistem Monitoring dan Otomatisasi Web dan Media Sosial Terintegrasi berbasis Agentic AI untuk Mendukung Promosi Digital Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro

2.	Bidang Ilmu	: 	Teknologi Informasi dan Komunikasi

3. 	Ketua Peneliti

- Nama Lengkap	:	Satriawan Rasyid Purnama, S.Kom., M.Cs.

- NIP/NUPTK	: 199805212024061001 / 7853776677130152

- H-Indeks Scopus/ID-Orcid	:	6 / 0000-0003-3770-8814

- Fakultas/Dep/Lab	:	Sains dan Matematika / Informatika / Komputasi Visual

- Pusat Penelitian	:	Jl. Prof. Soedarto, S.H. Tembalang Semarang

- Telp (Faks.) Kantor	:	(024)70594104

- Telp (Faks.) Rumah	:	-

- HP / Email	:  085225257551 / satriawanrasyidp@lecturer.undip.ac.id

4.	Anggota Peneliti	:  1. Adhe Setya Pramayoga, M.T.

NIP. 199112092024061001

5.	Jumlah mahasiswa terlibat	:  12 orang

6.	Jangka waktu penelitian	:  4 bulan (Juni – September 2026)

7. 	Lokasi Penelitian	:	Fakultas Sains dan Matematika

8. 	Biaya yang Diperlukan	:	Rp.  40.000.000 (Empat Puluh Juta Rupiah)

9. 	Sumber Dana	:	FSM UNDIP

Semarang, 1 Juni 2026

Mengetahui

Dekan Fakultas Sains dan Matematika

Universitas Diponegoro,

Prof. Dr. Kusworo Adi, S.Si., M.T.

NIP. 197203171998021001

Ketua Peneliti,

Satriawan Rasyid Purnama, S.Kom., M.Cs.

NIP. 199805212024061001

A. JUDUL/TITLE Tuliskan judul usulan penelitian maksimal 20 kata

Pengembangan Sistem Monitoring dan Otomatisasi Web dan Media Sosial Terintegrasi berbasis Agentic AI untuk Mendukung Promosi Digital Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro

B. RINGKASAN/SUMMARY Isian ringkasan penelitian tidak lebih dari 300 kata yang berisi urgensi, tujuan, metode, dan luaran yang ditargetkan

Promosi digital telah menjadi instrumen strategis bagi perguruan tinggi dalam membangun reputasi, menjaring calon mahasiswa, dan mendiseminasikan capaian akademik. Fakultas Sains dan Matematika (FSM) Universitas Diponegoro mengelola beragam kanal digital—situs web fakultas, situs departemen, serta akun media sosial seperti Instagram, X (Twitter), YouTube, dan LinkedIn. Namun pengelolaan kanal tersebut saat ini masih dilakukan secara manual, terfragmentasi, dan reaktif, sehingga pemantauan performa, penjadwalan konten, serta analisis keterlibatan (engagement) tidak terintegrasi dan sulit dilakukan secara konsisten. Penelitian ini bertujuan mengembangkan Sistem Monitoring dan Otomatisasi Web dan Media Sosial Terintegrasi berbasis Agentic AI dengan kerangka utama OpenClaw. Sistem dirancang sebagai orkestrasi beberapa agen otonom—agen pemantau (monitoring agent), agen otomatisasi konten (content automation agent), agen analitik (analytics agent), dan agen penjadwalan (scheduling agent)—yang berkolaborasi memantau kondisi situs web dan media sosial, menghasilkan serta menjadwalkan konten promosi, dan menyajikan analisis keterlibatan secara real-time pada satu dashboard. Penelitian menggunakan pendekatan Research and Development dengan model prototyping iteratif. Pengujian mencakup uji fungsional black-box, uji usability menggunakan System Usability Scale (SUS), serta uji performa sistem. Luaran yang ditargetkan berupa prototipe sistem promosi digital berbasis Agentic AI yang siap dioperasikan, publikasi ilmiah, dan pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Sistem ini diharapkan meningkatkan efisiensi, konsistensi, dan efektivitas promosi digital FSM Undip secara terukur dan berbasis data.

C. KATA KUNCI/KEYWORDS Isian 5 kata kunci yang dipisahkan dengan tanda titik koma (;)

Agentic AI; OpenClaw; Otomatisasi Media Sosial; Monitoring Web; Promosi Digital

D. PENDAHULUAN/INTRODUCTION Pendahuluan penelitian tidak lebih dari 1000 kata yang memuat, latar belakang, rumusan permasalahan yang akan diteliti, pendekatan pemecahan masalah, state-of-the-art dan kebaruan, peta jalan (road map) penelitian setidaknya 5 tahun. Sitasi disusun dan ditulis berdasarkan siste nomor sesuai dengan urutan pengutipan

Latar Belakang Transformasi digital telah mengubah cara institusi pendidikan tinggi membangun reputasi dan menjalin komunikasi dengan publik. Kehadiran digital (digital presence) yang kuat melalui situs web dan media sosial kini menjadi faktor penentu daya saing fakultas, khususnya dalam menjaring calon mahasiswa, menarik mitra kerja sama, serta mendiseminasikan capaian riset dan akademik [6], [7]. Media sosial telah berkembang dari sekadar kanal komunikasi menjadi instrumen pemasaran strategis yang menuntut pengelolaan konten yang konsisten, terukur, dan responsif terhadap dinamika audiens [6], [8]. Fakultas Sains dan Matematika (FSM) Universitas Diponegoro mengelola beragam kanal digital, mulai dari situs web fakultas dan departemen hingga sejumlah akun media sosial seperti Instagram, X (Twitter), YouTube, dan LinkedIn. Namun, pengelolaan kanal-kanal tersebut saat ini masih dilakukan secara manual dan terfragmentasi: pemantauan performa situs, pembuatan dan penjadwalan konten, serta analisis keterlibatan audiens dikerjakan secara terpisah dan bergantung pada ketersediaan sumber daya manusia. Akibatnya, promosi digital menjadi reaktif, tidak konsisten, dan sulit dievaluasi dampaknya secara objektif. Kemajuan kecerdasan buatan generatif dan model bahasa besar (Large Language Model/LLM) telah melahirkan paradigma baru berupa Agentic AI, yaitu sistem agen otonom yang mampu merencanakan, mengambil tindakan, menggunakan perkakas (tools), dan berkolaborasi untuk menyelesaikan tugas kompleks secara mandiri [1], [2], [3]. Pendekatan agen berbasis LLM seperti penalaran-dan-tindakan (reasoning-and-acting) terbukti efektif memadukan kemampuan bernalar dengan eksekusi tindakan nyata pada lingkungan digital [3], [4]. Paradigma ini sangat relevan untuk mengotomatiskan alur kerja promosi digital yang berulang namun membutuhkan adaptasi kontekstual. Pada penelitian ini, kerangka Agentic AI yang digunakan sebagai tulang punggung sistem adalah OpenClaw, sebuah kerangka kerja agen otonom bersifat terbuka yang memungkinkan orkestrasi multi-agen, integrasi perkakas eksternal (web crawler, Application Programming Interface/API media sosial, basis data), serta penjadwalan tugas secara terprogram. Melalui OpenClaw, beragam agen dapat dirancang untuk saling berkolaborasi: memantau kesehatan dan performa situs web, menganalisis tren keterlibatan media sosial, menyusun draf konten promosi, hingga menjadwalkan publikasi secara otomatis. Rumusan Masalah Bagaimana mengembangkan sistem monitoring dan otomatisasi web dan media sosial terintegrasi berbasis Agentic AI (OpenClaw) yang mampu memantau performa kanal digital, menghasilkan dan menjadwalkan konten promosi secara otomatis, serta menyajikan analitik keterlibatan secara real-time untuk mendukung promosi digital FSM Universitas Diponegoro secara efisien, konsisten, dan berbasis data? State-of-the-Art Beberapa state-of-the-art yang melandasi penelitian ini adalah sebagai berikut: Wang et al. [1] dan Xi et al. [2] melalui kajian sistematis menegaskan potensi besar agen otonom berbasis LLM dalam perencanaan, penggunaan perkakas, dan kolaborasi multi-agen untuk menyelesaikan tugas dunia nyata yang kompleks. Yao et al. [3] memperkenalkan kerangka penalaran-dan-tindakan (ReAct) yang memadukan rantai penalaran dengan aksi pada lingkungan eksternal, sementara Park et al. [4] menunjukkan agen generatif mampu menampilkan perilaku otonom yang koheren dan adaptif. Pada ranah pemasaran, Kaplan dan Haenlein [6] serta Peruta dan Shields [7] menggarisbawahi peran sentral media sosial dalam strategi komunikasi institusi pendidikan tinggi, dan Todor [9] menegaskan bahwa otomatisasi pemasaran meningkatkan efisiensi serta konsistensi aktivitas promosi. Kebaruan Kebaruan penelitian ini terletak pada: 1. Integrasi tunggal antara monitoring web, monitoring media sosial, otomatisasi pembuatan dan penjadwalan konten, serta analitik keterlibatan dalam satu sistem terorkestrasi berbasis Agentic AI untuk konteks promosi digital perguruan tinggi. 2. Pemanfaatan kerangka Agentic AI OpenClaw sebagai orkestrator multi-agen otonom (monitoring, konten, analitik, dan penjadwalan) yang belum banyak didokumentasikan secara akademis untuk kebutuhan promosi digital institusional. Peta Jalan Penelitian Gambar 1. Peta jalan penelitian selama 5 Tahun Penelitian ini merupakan bagian dari peta jalan penelitian jangka panjang selama lima tahun (2025–2029) di Departemen Informatika FSM UNDIP. Pada tahap awal difokuskan pada pengembangan fondasi sistem agentic untuk monitoring dan otomatisasi kanal digital, dilanjutkan dengan perluasan cakupan kanal dan integrasi analitik prediktif, hingga pada tahap akhir menjadi model rujukan promosi digital cerdas berbasis Agentic AI yang dapat direplikasi ke fakultas lain di Undip maupun perguruan tinggi sejawat.

E. METODE/METHODS Isian metode atau cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan tidak lebih dari 1000 kata. Pada bagian metoda wajib dilengkapi dengan diagram alir penelitian yang menggambarkan apa yang sudah dilaksanakan dan yang akan dikerjakan selama waktu yang diusulkan. Format diagram alir dapat berupa file JPG/PNG. Metode penelitian harus memuat sekurang-kurangnya prosedur penelitian, hasil yang diharapkan, indikator capaian yang ditargetkan, serta anggota tim/mitra yang bertanggung jawab pada setiap tahapan penelitian. Metode penelitian harus sejalan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Penelitian ini menggunakan pendekatan Research and Development (R&D) dengan model pengembangan perangkat lunak berbasis prototyping iteratif. Pemilihan metode prototyping didasarkan pada kebutuhan untuk memvalidasi perilaku agen otonom secara bertahap bersama pemangku kepentingan promosi digital fakultas, serta untuk menyempurnakan orkestrasi agen secara berkelanjutan berdasarkan umpan balik nyata. Gambar 2. Diagram alir penelitian Tahapan penelitian terdiri dari enam tahap yang dilaksanakan secara iteratif. Tahap pertama adalah Analisis Kebutuhan dan Pemetaan Kanal Digital, yang mencakup inventarisasi situs web dan akun media sosial FSM, identifikasi indikator promosi (jangkauan, keterlibatan, pertumbuhan pengikut, performa situs), serta perumusan kebutuhan fungsional sistem dan peran tiap agen. Tahap kedua adalah Perancangan Arsitektur dan Orkestrasi Agentic AI. Arsitektur sistem dirancang berbasis kerangka OpenClaw sebagai orkestrator multi-agen, dipadukan dengan modul web crawler untuk pemantauan situs, integrasi API media sosial (Instagram, X, YouTube, LinkedIn), basis data terpusat, serta dashboard visualisasi. Pada tahap ini didefinisikan peran agen pemantau (monitoring agent), agen otomatisasi konten (content automation agent), agen analitik (analytics agent), dan agen penjadwalan (scheduling agent). Tahap ketiga adalah Implementasi Iteratif yang berlangsung dalam tiga sprint. Sprint 1 mengembangkan monitoring agent untuk web dan media sosial beserta integrasi API. Sprint 2 mengembangkan content automation agent untuk generasi serta penjadwalan konten promosi berbantuan LLM. Sprint 3 mengembangkan analytics agent dan dashboard analitik keterlibatan, termasuk mekanisme rekomendasi strategi promosi. Tahap keempat adalah Evaluasi dan Validasi Prototipe yang mencakup tiga dimensi komplementer. Pengujian fungsional menggunakan metode black-box testing terhadap seluruh skenario penggunaan; pengujian usability menggunakan System Usability Scale (SUS) dengan target skor minimal 70; serta pengujian performa sistem meliputi waktu respons, keandalan agen, dan stabilitas integrasi API. Tahap kelima adalah Pengembangan Final dan Dokumentasi, mencakup penyempurnaan sistem berdasarkan hasil evaluasi, penguatan keamanan kredensial API, serta penyusunan dokumentasi teknis dan panduan pengguna (User Manual). Tahap keenam mencakup pilot deployment pada lingkungan promosi digital FSM UNDIP, pelatihan pengguna bagi pengelola kanal digital fakultas dan departemen, serta pemantauan operasional awal untuk mengukur efektivitas promosi berbasis data. Penelitian ini melibatkan 2 orang peneliti utama dan 12 asisten peneliti. Pembagian tanggung jawab untuk setiap tahap adalah sebagai berikut. Anggota; Posisi; Tanggung Jawab. Satriawan Rasyid Purnama, S.Kom., M.Cs.; Ketua Peneliti; Arsitektur sistem Agentic AI, orkestrasi OpenClaw, manajemen penelitian dan koordinasi tim. Adhe Setya Pramayoga, M.T.; Anggota Peneliti; Desain sistem, integrasi API media sosial, pengujian performa dan evaluasi sistem. Mahasiswa 1–5; Asisten Peneliti; Pengembangan monitoring agent dan content automation agent berbasis OpenClaw (Python/Node.js). Mahasiswa 6–10; Asisten Peneliti; Integrasi web crawler, API media sosial, basis data, dan dashboard analitik keterlibatan. Mahasiswa 11–12; Asisten Peneliti; Pengujian fungsional, dokumentasi sistem, serta pelatihan pengguna.

F. JADWAL PENELITIAN/RESEARCH DAN RANGKUMAN ANGGRARAN BIAYA Jadwal penelitian disusun berdasarkan pelaksanaan penelitian, harap disesuaikan berdasarkan lama tahun pelaksanaan penelitian

Tahun ke-1 No; Nama Kegiatan; Bulan. 1; 2; 3; 4. 1; Studi literatur, analisis kebutuhan, dan pemetaan kanal digital FSM. 2; Perancangan arsitektur sistem dan orkestrasi Agentic AI (OpenClaw). 3; Implementasi monitoring agent (web & media sosial) dan integrasi API. 4; Implementasi content automation agent (generasi & penjadwalan konten). 5; Implementasi analytics agent dan dashboard promosi digital. 6; Pengujian fungsional (black-box), usability (SUS), dan performa. 7; Deployment, pelatihan pengguna, penyusunan laporan, dan publikasi.

RANGKUMAN RAB No; Kelompok Biaya; Jumlah Dana. Dana Perguruan Tinggi (Jika ada); Mitra Pemberi Dana (Jika ada). 1; Belanja Honorarium; Rp. 10.000.000,00; -. 2; Belanja Operasional. - Bahan Habis Pakai dan Peralatan Penunjang; Rp. 10.000.000,00; -. - Transportasi dan Akomodasi; Rp. 12.000.000,00; -. - Biaya Publikasi Jurnal; Rp. 8.000.000,00; -. 3; Belanja Non Operasional; -; -. 4; Belanja Modal; -; -. Total; Rp. 40.000.000,00; Rp. 0,00.

G. DAFTAR PUSTAKA/REFERENCES Sitasi disusun dan ditulis berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan pengutipan. Hanya pustaka yang disitasi pada usulan penelitian yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka.

- Wang L, Ma C, Feng X, Zhang Z, Yang H, Zhang J, et al. A survey on large language model based autonomous agents. Frontiers of Computer Science. 2024;18(6):186345. - Xi Z, Chen W, Guo X, He W, Ding Y, Hong B, et al. The rise and potential of large language model based agents: a survey. Science China Information Sciences. 2025;68(2):121101. - Yao S, Zhao J, Yu D, Du N, Shafran I, Narasimhan K, Cao Y. ReAct: synergizing reasoning and acting in language models. In: International Conference on Learning Representations (ICLR); 2023. - Park JS, O'Brien JC, Cai CJ, Morris MR, Liang P, Bernstein MS. Generative agents: interactive simulacra of human behavior. In: Proceedings of the 36th Annual ACM Symposium on User Interface Software and Technology (UIST); 2023. p. 1–22. - Brown TB, Mann B, Ryder N, Subbiah M, Kaplan J, Dhariwal P, et al. Language models are few-shot learners. In: Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS); 2020. p. 1877–1901. - Kaplan AM, Haenlein M. Users of the world, unite! The challenges and opportunities of social media. Business Horizons. 2010;53(1):59–68. doi: 10.1016/j.bushor.2009.09.003. - Peruta A, Shields AB. Social media in higher education: understanding how colleges and universities use Facebook. Journal of Marketing for Higher Education. 2017;27(1):131–143. doi: 10.1080/08841241.2016.1212451. - Chaffey D, Ellis-Chadwick F. Digital marketing: strategy, implementation and practice. 7th ed. Harlow: Pearson Education; 2019. - Todor RD. Marketing automation. Bulletin of the Transilvania University of Brasov. Economic Sciences. 2016;9(2):87–94. - Clifton B. Advanced web metrics with Google Analytics. 3rd ed. Indianapolis: John Wiley & Sons; 2012.

H. DAFTAR RIWAYAT HIDUP KETUA & ANGGOTA PENELITIAN Lampirkan riwayat hidup ketua pelaksana dan anggota, lengkap dengan tanggal, bulan, tahun serta tanda tangan masing-masing, cantumkan pengalaman penelitian dan pengabdian masyarakat dilengkapi dengan sumber dana, daftar publikasi, daftar buku ajar yang pernah ditulis dan dicetak (ISBN).

Dapat dilihat pada Lampiran C.

# LAMPIRAN-LAMPIRAN

#### LAMPIRAN A. Rekapitulasi Anggaran

| No | Jenis Pengeluaran | Biaya yang Diusulkan (Rp x 1000) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Tahun 1 |
| 1 | Belanja Honorarium | 10.000.000 |
| 2 | Bahan |  |
|  | - Bahan Habis Pakai dan Peralatan | 10.000.000 |
|  | - Transportasi | 12.000.000 |
|  | - Publikasi / Seminar | 8.000.000 |
| 3 | Belanja Non Operasional | - |
| 4 | Belanja Modal | - |
| Jumlah |  | 40.000.000 |

#### Tabel Rincian Biaya Tahun Pengajuan

#### A. Honorarium

| No | Nama | Volume |  | Biaya Satuan (Rp/Vol) | Biaya (Rp) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Undip | Mitra | Sumber Lain |
| 1 | Honorarium pembantu peneliti | 400 | OJ | 25.000 | 10.000.000 |  |  |
| Total |  |  |  |  | 10.000.000 |  |  |

B. Operasional

B.1 Bahan Habis Pakai dan Peralatan

| No | Nama Bahan | Volume |  | Biaya Satuan (Rp/vol) | Biaya (Rp) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Undip | Mitra | Sumber Lain |
| 1 | Print dan jilid laporan | 8 | ekp | 60.000 | 480.000 |  |  |
| 2 | Kertas HVS A4 | 4 | rim | 80.000 | 320.000 |  |  |
| 3 | ATK | 1 | set | 2.000.000 | 2.000.000 |  |  |
| 4 | Peralatan tambahan (kabel) | 6 | unit | 200.000 | 1.200.000 |  |  |
| 5 | Hardisk Eksternal | 2 | unit | 800.000 | 1.600.000 |  |  |
| 6 | Supabase Pro | 4 | bulan | 600.000 | 2.400.000 |  |  |
| 7 | Vercel / Cloudflare | 4 | bulan | 250.000 | 1.000.000 |  |  |
| 8 | Layanan Web Push Notification | 4 | bulan | 250.000 | 1.000.000 |  |  |
| Total |  |  |  |  | 10.000.000 |  |  |
| B.2 Transportasi |  |  |  |  |  |  |  |
| No | Tujuan | Volume |  | Biaya Satuan (Rp/Vol) | Biaya (Rp) |  |  |
|  |  |  |  |  | Undip | Mitra | Sumber Lain |
| 1 | Transportasi dan koordinasi lapangan | 24 | orang | 500.000 | 12.000.000 |  |  |
| Total |  |  |  |  | 12.000.000 |  |  |
| B.3 Publikasi/ Seminar |  |  |  |  |  |  |  |
| No | Nama Jurnal/Seminar | Volume |  | Biaya Satuan (Rp/Vol) | Biaya (Rp) |  |  |
|  |  |  |  |  | Undip | Mitra | Sumber Lain |
| 1 | Publikasi Jurnal | 1 | kali | 8.000.000 | 8.000.000 |  |  |
| Total |  |  |  |  | 8.000.000 |  |  |
| Total (B1+ B2 + B3 ) |  |  |  |  | 8.000.000 |  |  |

#### C. Belanja Non Operasional

| No | Komponen | Volume |  | Biaya Satuan (Rp/Vol) | Biaya (Rp) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Undip | Mitra | Sumber Lain |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  | 0 |  |  |

#### D. Belanja Modal

| No | Komponen | Volume |  | Biaya Satuan (Rp/Vol) | Biaya (Rp) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Undip | Mitra | Sumber Lain |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  | 0 |  |  |

#### LAMPIRAN B. Susunan Organisasi Tim

| No | Identitas Pengusul | Posisi dalam Tim | Alokasi Waktu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Satriawan Rasyid Purnama, S.Kom., M.Cs. NIP: 199805212024061001 | Ketua | 5 jam / minggu |
| 2 | Adhe Setya Pramayoga, M.T. NIP: 199112092024061001 | Anggota | 5 jam / minggu |
| 3 | Mohamad Solkhan Nawawi NIM: 24060123120020 | Anggota | 5 jam / minggu |
| 4 | Raditya Setadewa Bastian NIM: 24060123130052 | Anggota | 5 jam / minggu |
| 5 | M. Daffa' Atstsaqif NIM: 24060123120039 | Anggota | 5 jam / minggu |
| 6 | Ananda Rachmawati Purwanto NIM: 24060123130061 | Anggota | 5 jam / minggu |
| 7 | Irvino Kent Setiawan NIM: 24060123120008 | Anggota | 5 jam / minggu |
| 8 | Muhammad Izza Hakiki NIM: 24060123140139 | Anggota | 5 jam / minggu |
| 9 | Khairiya Fatih Izzudin Emarin NIM: 24060123140166 | Anggota | 5 jam / minggu |
| 10 | Ivan Pratomo Soelistio NIM: 24060123120011 | Anggota | 5 jam / minggu |
| 11 | Haidar Ali Laudza NIM: 24060123140151 | Anggota | 5 jam / minggu |
| 12 | Gibran Ahmad Maulana NIM: 24060123130112 | Anggota | 5 jam / minggu |
| 13 | Siriel Wafa Nuriel Fahri NIM: 24060123120035 | Anggota | 5 jam / minggu |
| 14 | Shakila Tungga Dewi NIM: 24060123120025 | Anggota | 5 jam / minggu |
| 15 | Alvin Haristianto NIM: 24060123130070 | Anggota | 5 jam / minggu |

#### LAMPIRAN C. Biodata dan Anggota Tim Pengusul

##### CURRICULUM VITAE

##### I. Identitas Diri

| 1 | Nama Lengkap (dengan gelar) | : | Satriawan Rasyid Purnama, S.Kom., M.Cs. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Jabatan Fungsional | : | Pengajar |
| 3 | NIP / NUPTK | : | 199805212024061001 / 7853776677130152 |
| 4 | Tempat dan Tanggal Lahir | : | Demak, 21 Mei 1998 |
| 5 | Alamat Rumah | : | Krapyak RT001 RW012 Kelurahan Bintoro, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, Jawa Tengah |
| 6 | Telp / Fax | : | - |
| 7 | Nomor HP | : | 085225257551 |
| 8 | Alamat Kantor | : | Jl. Prof. Soedarto, SH, Tembalang Semarang |
| 9 | Telp./Fax | : | (024) 747 4754 |
| 10 | Email | : | satriawanrasyid@live.undip.ac.id |

##### II. Riwayat Pendidikan

| Program | S1 | S2 |
| --- | --- | --- |
| Nama Perguruan Tinggi | Universitas Diponegoro | Universitas Gadjah Mada |
| Bidang Ilmu | Informatika | Ilmu Komputer |
| Tahun | 2016-2020 | 2021-2023 |
| Judul Skripsi/Tesis | Penentuan Hyper-Parameter Terbaik Model Mobilenet-UNet untuk Segmentasi Kanker Kulit | Evaluasi Robustness Model Deteksi Intrusi Jaringan Berbasis Graph Neural Network Melalui Injeksi Noise |
| Pembimbing | Dr. Eng. Adi Wibowo, S.Si., M.Kom. | 1. Prof. Dr. Ir. Jazi Eko Istiyanto, M.Sc., IPU, ASEAN Eng. 2. Muhammad Alfian Amrizal, B.Eng., M.I.S., Ph.D. |

##### III. Pengalaman Penelitian (5 Tahun Terakhir)

| No | Tahun | Judul Penelitian | Ketua / Anggota | Sumber Dana |
| --- | --- | --- | --- | --- |

##### IV. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat (5 Tahun Terakhir)

| No | Tahun | Judul Pengabdian Kepada Masyarakat | Ketua / Anggota | Sumber Dana |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2024 | Pemanfaatan Game Digital untuk Edukasi di KB AL Falah Semarang | Anggota | Mandiri |
| 2 | 2025 | Penguatan Kompetensi Digital Guru PAUD dalam Meningkatkan Kreativitas Pembelajaran melalui Optimalisasi ChatGPT dan Google Drive pada PAUD Ainun Habibie Kota Semarang | Anggota | Fakultas Sains dan Matematika |
| 3 | 2025 | Optimalisasi Penerapan Kecerdasan Buatan untuk Analisis Data di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Demak sebagai Wilayah Pesisir | Ketua | Fakultas Sains dan Matematika |

##### V. Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah dalam Jurnal (5 Tahun Terakhir)

| NNo | Tahun | Judul Artikel | Penulis Utama / Anggota | Nama Jurnal,Vol.,No,Thn | Terakreditasi / Belum Terakreditasi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2021 | Lightweight encoder-decoder model for automatic skin lesion segmentation | Anggota | Informatics in Medicine Unlocked, 25, p.100640, 2021 | Terakreditasi |
| 2 | 2021 | Earthquake early warning system using ncheck and hard-shared orthogonal multitarget regression on deep learning | Anggota | IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters, 19, pp.1-5, 2021 | Terakreditasi |
| 3 | 2023 | Anomaly detection on displacement rates and deformation pattern features using tree-based algorithm in Japan and Indonesia | Anggota | Geodesy and Geodynamics, 14(2), pp.150-162, 2023 | Terakreditasi |
| 44 | 2024 | Deep learning for real-time P-wave detection: A case study in Indonesia's earthquake early warning system | Anggota | Applied Computing and Geosciences, 24, p.100194, 2024 | Terakreditasi |
| 55 | 2025 | A graph neural network model application in point cloud structure for prolonged sitting detection system based on smartphone sensor data | Anggota | ETRI Journal 47 (2), 290-302 | Terakreditasi |
| 66 | 2025 | Multi-Horizon Short-Term Residential Load Forecasting Using Decomposition-Based Linear Neural Network | Anggota | Advance Sustainable Science Engineering and Technology 7 (3), 02503015-02503015 | Terakreditasi |

VI. Pertemuan/Seminar Ilmiah Dalam 5 Tahun Terakhir

| NNo | Nama Pertemuan Ilmiah/Seminar | Judul Artikel Ilmiah | Waktu dan Tempat |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | 2022 International Conference on Computer Engineering, Network and Intelligent Multimedia (CENIM) | Inductive Graph Neural Network with Causal Sampling for IoT Network Intrusion Detection System | 22-23 November 2022, Virtual |
| 22 | 2024 7th International Conference on Informatics and Computational Sciences (ICICoS) | Automated Grading of Computer Answer Sheet: Combining Hough Circle Transform and DBSCAN | 17-18 Juli 2024, Virtual |

##### VII. Pengalaman Penulisan Buku (5 Tahun Terakhir)

| NNo | Tahun | Judul Buku | Penulis Utama / Anggota | Penerbit | Jumlah Halaman |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan penelitian.

Semarang, 1 Juni 2026

Peneliti

Satriawan Rasyid Purnama, S.Kom., M.Cs.

NIP. 199805212024061001